内蒙古自治区农村牧区公路建设

自治区

本级财政预算内资金管理办法

- 总 则

第一条 为进一步促进自治区农村牧区公路建设事业发展，规范和加强自治区农村牧区公路建设自治区本级财政预算内资金使用和管理，根据《预算法实施条例》、《内蒙古自治区公路条例》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发对下转移支付管理办法的通知》(内政办发〔2016〕134号)有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所指内蒙古自治区农村牧区公路建设自治区本级财政预算内资金(以下简称“农村公路建设资金”)是指由自治区本级财政预算安排的专项用于自治区农村牧区公路建设的资金（不含成品油价格和税费改革交通专项资金）。

第三条 农村公路建设资金的分配、使用和管理，应坚持以下原则：

（一）公开、公正、公平；

（二）结合中长期财政规划和年度预算管理，坚持“资金随项目走”、“先有项目，后有预算”原则。

第二章  使用范围和补助标准

第四条 农村公路建设资金具体使用范围：

（一）三少民族旗市（鄂伦春自治旗、鄂温克自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗）和自治区级贫困旗县嘎查村通沥青水泥路建设项目中央车购税投资配套补助；

（二）农村公路路网改善工程，优先用于贫困旗县资源路、旅游路、产业路建设项目；

（三）撤并建制村通硬化路。

第五条 补助标准：

（一）对三少民族旗市（鄂伦春自治旗、鄂温克自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗）和自治区级贫困旗县嘎查村通沥青水泥路建设项目，在国家投资补助标准基础上，每公里再补助10万元；

（二）农村公路路网改善工程：旗县资源路、旅游路、产业路建设项目每公里140万元；县乡道改造建设项目每公里140万元；其他路网改善工程二级公路每公里140万元、三级公路每公里80万元、四级公路每公里45万元；

（三）撤并建制村通硬化路：贫困旗县建设项目每公里40万元，一般旗县每公里30万元。

嘎查村通沥青水泥路建设项目国家和自治区投资补助不超过项目建安费投资；其他建设类别不超过项目总投资的70%。

第三章 项目申报与资金下达

第六条 每年9月底前自治区财政厅联合交通运输厅布置下一年度农村公路建设项目和资金申报工作。各盟市交通运输部门和财政部门根据中长期财政规划、交通运输发展规划和下一年度农村公路建设需求，按时向自治区交通运输厅、财政厅提出本地区下一年度农村牧区公路建设项目和资金申报建议计划。

项目和资金申报要按照计划和预算管理级次逐级进行，不得越级申报。

第七条 自治区财政厅、交通运输厅对各盟市上报的建议计划审核同意后，根据年度公路建设任务和建设重点提出分地区、分项目安排意见，列入自治区对下转移支付预算，由自治区财政厅直接下达资金预算。

第八条 项目和资金申报应报送以下材料：

（一）交通运输主管部门、财政主管部门联合上报的项目建议计划、资金预算意见；

（二）项目申报旗县出具的建设项目资金承诺函；

（三）项目前期工作批准文件（立项批准文件或项目施工图设计批复文件）。

第九条 自治区补助资金下达盟市后，应按照项目管理权限拨付资金。属于盟市本级管理权限的项目，资金由盟市财政拨付；属于旗县（市、区）管理权限的，应将资金及时分配下达到旗县（市、区）。

- 绩效评价

第十条 纳入预算管理的项目应设定绩效目标，未按要求设定绩效目标或绩效目标不合理且未进行调整完善的，不得安排预算资金。对偏离绩效目标的，自治区财政厅应会同自治区交通运输厅，督促相关单位及时纠正，并对预期无效的项目支出进行预算调整。

第十一条 对年度预算安排的项目，由自治区交通运输厅按照有关绩效评价的管理办法组织实施绩效评价，自治区财政厅可对主管部门绩效评价过程、质量和结果实施再评价。自治区财政厅要将项目绩效结果作为项目管理和编制绩效预算的依据。

- 监督检查

第十二条 项目单位作为项目管理的第一责任人，要建立健全内部财务管理制度，保障资金安全和使用效率，自觉接受财政部门、交通运输部门、审计部门、监察部门的监督检查。

第十三条 农村牧区公路建设资金拨付应执行国库集中支付制度、工程招投标制度和项目投资评审制度。

第十四条 各级财政部门须切实加强自治区补助资金的预算执行，及时拨付资金，提高资金使用效益，在地方安排资金中预留工程尾款和质量保证金，避免形成自治区资金沉淀。自治区补助资金如有结余，可统筹用于同类级科目公路项目建设，并将统筹安排结果按管理级次报自治区财政厅、交通运输厅备案。

第十五条 各级交通运输、财政主管部门应加强对农村公路建设补助资金监督管理、及时掌握补助资金到位、使用和工程进展情况，确保项目按期完成和资金使用效益。监督过程中，项目监管以交通主管部门为主，资金监管以财政主管部门为主。

第十六条 农村公路建设项目单位应及时编制项目竣工决算，报送同级财政部门。财政部门按照“先评审，后审批”的原则，及时办理竣工决算审批手续。项目单位依据财政部门的批复办理尾款清算和固定资产移交手续。

第十七条 农村公路建设资金应当按照预算下达的科目和项目执行，严禁挤占、截留和挪用。对违反规定的，将督促有关单位限期整改，情节严重的，将停止拨付或者收回资金，并按《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行查处。

第十八条 本办法由自治区财政厅商自治区交通运输厅负责解释。

第十九条 本办法公布之日起30天后开始实施，《内蒙古自治区财政厅交通运输厅关于印发内蒙古自治区农村牧区公路建设财政预算内资金管理办法的通知》（内财工〔2012〕1077号）同时废止。